**ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.07.2024 №386

п.Струги Красные

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА В СТРУГО-КРАСНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Струго-Красненского муниципального округа Псковской области, постановлением Администрации Струго-Красненского района от 18.11.2020 № 401 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Струго-Красненский район», решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 27.06.2024г № 94:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе», утвержденную Постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 15.02.2024г №66 (в редакции от 27.02.2024г №94, от 10.04.2024г №150, от 13.05.2024г №230):

1.1. В паспорте программы строки: «Целевые показатели муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, (м2)  2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, (%)  3. Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ед.)  4. Количество спиленных деревьев, (шт.)  5. Установка новых опор освещения, (шт.)  6. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, (%)  7. Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий, (%)  8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.)  9. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, (ед.)  10. Количество восстановленных воинских захоронений, (ед.)  11. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, (шт.)  12. Организация мероприятия «Сосновый бор», (шт.)  13. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, (%)  14. Количество реализованных инициативных проектов, (шт.)  15. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, (га)  16. Количество животных, (гол.)  17. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, (мп.)  18. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), (км.)  19. Площадь кровли гостиницы, (м2)  20. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), (%)  21. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, (%)  22. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, (шт.)  23. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), (усл.ед.)  24. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, (комплект.)  25. Бурение скважины с установкой насоса, (шт.)  26. Расчистка территории и установка ограждения, (м.)  27. Приобретение саженцев, (шт.)  28. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, (шт.)  29. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, (шт.)  30. Приобретение и установка скамеек, (шт.)  31. Приобретение урн, (шт.)  32. Изготовление и установка стенда, (шт.)  33. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, (шт.)  34. Приобретение вазонов, (шт.)  35. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, (шт.)  36. Подготовка площадки и установка альпийской горки, (шт.)  37. Приобретение декоративных растений, (шт.)  38. Установка и подключение фонарей, (шт.)  39. Устройство площадок для ТКО, (шт.)  40. Ограждение детской площадки, (м.)  41. Приобретение и установка карусели, (шт.)  42. Приобретение и установка качалки-балансир, (шт.)  43. Приобретение и установка канатного перехода, (шт.)  44. Приобретение и установка подвесной качели, (шт.)  45. Приобретение и установка футбольных ворот, (шт.)  46. Количество отремонтированных дымовых труб, (шт.)  47. Площадь благоустроенной территории, (км2)  48. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)  49. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)  50. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», (шт.)  51. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов, (шт.)  52. Исполнение расходных обязательств по озеленению (%) | | | | |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 243 827 797,98 | 500 000,00 | 4 527 000,00 | 238 800 797,98 |
| областной бюджет | 25 400 771,50 | 23 068 771,50 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 |
| местный бюджет | 46 142 151,64 | 26 689 626,38 | 9 752 282,83 | 9 727 242,43 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 315 370 721,12 | 50 258 397,88 | 15 418 282,83 | 249 694 040,41 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 5937 (м2)  2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, 100 (%)  3. Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, 1 (ед.)  4. Количество спиленных деревьев, 30 (шт.)  5. Установка новых опор освещения, 30 (шт.)  6. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, 100 (%)  7. Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий, 100 (%)  8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 (шт.)  9. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, 3 (ед.)  10. Количество восстановленных воинских захоронений, 1 (ед.)  11. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, 3 (шт.)  12. Организация мероприятия «Сосновый бор», 3 (шт.)  13. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, 100 (%)  14. Количество реализованных инициативных проектов, 6 (шт.)  15. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, 132,24 (га)  16. Количество животных, 6 (гол.)  17. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, 14500(мп.)  18. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), 0,654 (км.)  19. Площадь кровли гостиницы, 534 (м2)  20. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), 100 (%)  21. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, 100 (%)  22. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, 4 (шт.)  23. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), 1 (усл.ед.)  24. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, 1 (комплект.)  25. Бурение скважины с установкой насоса, 1 (шт.)  26. Расчистка территории и установка ограждения, 75 (м.)  27. Приобретение саженцев, 40 (шт.)  28. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, 1 (шт.)  29. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, 1 (шт.)  30. Приобретение и установка скамеек, 13 (шт.)  31. Приобретение урн, 8 (шт.)  32. Изготовление и установка стенда, 1 (шт.)  33. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, 1 (шт.)  34. Приобретение вазонов, 2 (шт.)  35. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, 5 (шт.)  36. Подготовка площадки и установка альпийской горки, 1 (шт.)  37. Приобретение декоративных растений, 10 (шт.)  38. Установка и подключение фонарей, 4 (шт.)  39. Устройство площадок для ТКО, 3 (шт.)  40. Ограждение детской площадки, 76 (м.)  41. Приобретение и установка карусели, 1 (шт.)  42. Приобретение и установка качалки-балансир, 1 (шт.)  43. Приобретение и установка канатного перехода, 1 (шт.)  44. Приобретение и установка подвесной качели, 1 (шт.)  45. Приобретение и установка футбольных ворот, 1 (шт.)  46. Количество отремонтированных дымовых труб, 5 (шт.)  47. Площадь благоустроенной территории, 3164 (км2)  48. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 16 (шт.)  49. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 1 (шт.)  50. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», 4 (шт.)  51. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов, 1 (шт.)  52. Исполнение расходных обязательств по озеленению, 100 (%)» | | | | |

1.2. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» строки: «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, (м2)  2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, (%)  3. Площадь кровли гостиницы, (м2)  4. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), (%)  5. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, (%)  6. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, (шт.)  7. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, (комплект.)  8. Количество отремонтированных дымовых труб, (шт) | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 9 248 000,00 | 0,00 | 4 527 000,00 | 4 721 000,00 |
| областной бюджет | 16 083 800,00 | 16 083 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13 168 411,98 | 10 438 997,84 | 1 363 727,27 | 1 365 686,87 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 38 500 211,98 | 26 522 797,84 | 5 890 727,27 | 6 086 686,87 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 5937 (м2)  2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, 100 (%)  3. Площадь кровли гостиницы, 534 (м2)  4. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), 100 (%)  5. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, 100 (%)  6. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, 4 (шт.)  7. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, 1 (комплект.)  8. Количество отремонтированных дымовых труб, 5 (шт.)» | | | | |

1.3. В паспорте подпрограммы «Благоустройство» строки: «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы», «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество спиленных деревьев, (шт.)  2. Установка новых опор освещения, (шт.)  3. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, (%)  4. Исполнение расходных обязательств по озеленению, (%)  5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.)  6. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, (ед.)  7. Количество восстановленных воинских захоронений, (ед.)  8. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, (шт.)  9. Организация мероприятия «Сосновый бор», (шт.)  10. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, (%)  11. Количество реализованных инициативных проектов, (шт.)  12. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, (га)  13. Количество животных, (гол.)  14. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, (мп.)  15. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), (км.)  16. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), (усл.ед.)  17. Бурение скважины с установкой насоса, (шт.)  18. Расчистка территории и установка ограждения, (м.)  19. Приобретение саженцев, (шт.)  20. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, (шт.)  21. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, (шт.)  22. Приобретение и установка скамеек, (шт.)  23. Приобретение урн, (шт.)  24. Изготовление и установка стенда, (шт.)  25. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, (шт.)  26. Приобретение вазонов, (шт.)  27. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, (шт.)  28. Подготовка площадки и установка альпийской горки, (шт.)  29. Приобретение декоративных растений, (шт.)  30. Установка и подключение фонарей, (шт.)  31. Устройство площадок для ТКО, (шт.)  32. Ограждение детской площадки, (м.)  33. Приобретение и установка карусели, (шт.)  34. Приобретение и установка качалки-балансир, (шт.)  35. Приобретение и установка канатного перехода, (шт.)  36. Приобретение и установка подвесной качели, (шт.)  37. Приобретение и установка футбольных ворот, (шт.)  38. Площадь благоустроенной территории, (км2)  39. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)  40. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)  41. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», (шт.)  42. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов, (шт.)  43. Исполнение расходных обязательств по озеленению, (%) | | | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Организация благоустройства и озеленения территории  2. Реализация инициативного проекта  3. Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 234 579 797,98 | 500 000,00 | 0,00 | 234 079 797,98 |
| областной бюджет | 9 316 971,50 | 6 984 971,50 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 |
| местный бюджет | 32 973 739,66 | 16 250 628,54 | 8 361 555,56 | 8 361 555,56 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 276 870 509,14 | 23 735 600,04 | 9 527 555,56 | 243 607 353,54 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество спиленных деревьев, 30 (шт.)  2. Установка новых опор освещения, 30 (шт.)  3. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, 100 (%)  4. Исполнение расходных обязательств по озеленению, 100 (%)  5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 (шт.)  6. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, 3 (ед.)  7. Количество восстановленных воинских захоронений, 1 (ед.)  8. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, 3 (шт.)  9. Организация мероприятия «Сосновый бор», 3 (шт.)  10. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, 100 (%)  11. Количество реализованных инициативных проектов, 6 (шт.)  12. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, 132,24 (га)  13. Количество животных, 6 (гол.)  14. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, 14500(мп.)  15. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), 0,654 (км)  16. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), 1 (усл.ед.)  17. Бурение скважины с установкой насоса, 1 (шт.)  18. Расчистка территории и установка ограждения, 75 (м.)  19. Приобретение саженцев, 40 (шт.)  20. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, 1 (шт.)  21. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, 1 (шт.)  22. Приобретение и установка скамеек, 13 (шт.)  23. Приобретение урн, 8 (шт.)  24. Изготовление и установка стенда, 1 (шт.)  25. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, 1 (шт.)  26. Приобретение вазонов, 2 (шт.)  27. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, 5 (шт.)  28. Подготовка площадки и установка альпийской горки, 1 (шт.)  29. Приобретение декоративных растений, 10 (шт.)  30. Установка и подключение фонарей, 4 (шт.)  31. Устройство площадок для ТКО, 3 (шт.)  32. Ограждение детской площадки, 76 (м.)  33. Приобретение и установка карусели, 1 (шт.)  34. Приобретение и установка качалки-балансир, 1 (шт.)  35. Приобретение и установка канатного перехода, 1 (шт.)  36. Приобретение и установка подвесной качели, 1 (шт.)  37. Приобретение и установка футбольных ворот, 1 (шт.)  38. Площадь благоустроенной территории, 3164 (км2)  39. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 16 (шт.)  40. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 1 (шт.)  41. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», 4 (шт.)  42. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов,1 (шт.)  43. Исполнение расходных обязательств по озеленению, 100 (%)» | | | | |

1.4. Таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | | | | | |
| 1 | Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 5937 | 5937 | 5937 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество спиленных деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Установка новых опор освещения | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Исполнение расходных обязательств по уличному освещению | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Организация мероприятия «Сосновый бор» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | % | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га. | 44,08 | 44,08 | 44,08 |
| 16 | Количество животных | гол. | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино | мп. | 0 | 0 | 14500 |
| 18 | Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25) | км. | 0,654 | 0 | 0 |
| 19 | Площадь кровли гостиницы | м2 | 534 | 0 | 0 |
| 20 | Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани) | % | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Техническое обслуживание групповых резервуарных установок | % | 100 | 0 | 0 |
| 22 | Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса») | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области | комплект | 1 | 0 | 0» |
| 25 | Бурение скважины с установкой насоса | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Расчистка территории и установка ограждения | м. | 75 | 0 | 0 |
| 27 | Приобретение саженцев | шт. | 40 | 0 | 0 |
| 28 | Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Подготовка территории с установкой беседки с кострищем | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Приобретение и установка скамеек | шт. | 13 | 0 | 0 |
| 31 | Приобретение урн | шт. | 8 | 0 | 0 |
| 32 | Изготовление и установка стенда | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Установка контейнерной площадки для сбора мусора | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Приобретение вазонов | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 |
| 36 | Подготовка площадки и установка альпийской горки | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Приобретение декоративных растений | шт. | 10 | 0 | 0 |
| 38 | Установка и подключение фонарей | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Устройство площадок для ТКО | шт. | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Ограждение детской площадки | м. | 76 | 0 | 0 |
| 41 | Приобретение и установка карусели | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Приобретение и установка качалки-балансир | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Приобретение и установка канатного перехода | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Приобретение и установка подвесной качели | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Приобретение и установка футбольных ворот | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Количество отремонтированных дымовых труб | шт. | 5 | 0 | 0 |
| 47 | Площадь благоустроенной территории | км2 | 3164 | 0 | 0 |
| 48 | Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 16 | 0 | 0 |
| 49 | Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино» | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Исполнение расходных обязательств по озеленению | % | 100 | 0 | 0» |

1.5. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| **«№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия** | **Целевые показатели основного мероприятия** | **Значения целевых показателей основного мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2024 – 5937 м2  2025 – 5937 м2  2026 – 5937 м2 |
| Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | 2024 – 100 %  2025 – 100 %  2026 – 100 % |
| Площадь кровли гостиницы | 2024-534м2  2025-0м2  2026-0м2 |
| Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани) | 2024-100%  2025-0%  2026-0% |
| Техническое обслуживание групповых резервуарных установок | 2024-100%  2025-0%  2026-0% |
| Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные | 2024-4 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области | 2024-1 комплект  2025-0 комплект  2026-0 комплект |
| Количество отремонтированных дымовых труб | 2024-5 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | 2024-1 ед.  2025-0 ед.  2026-0 ед. |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство» | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Количество спиленных деревьев | 2024-10 шт.  2025-10 шт.  2026-10 шт. |
| Установка новых опор освещения | 2024-10 шт.  2025-10 шт.  2026-10 шт. |
| Исполнение расходных обязательств по уличному освещению | 2024 – 100 %  2025 – 100 %  2026 – 100 % |
| Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий | 2024 – 100 %  2025 – 100 %  2026 – 100 % |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 2024-1 шт.  2025-1 шт.  2026-1 шт. |
| Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | 2024-1 ед.  2025-1 ед.  2026-1 ед. |
| Количество восстановленных воинских захоронений | 2024-1 ед.  2025-0 ед.  2026-0 ед. |
| Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | 2024-1 шт.  2025-1 шт.  2026-1 шт. |
| Организация мероприятия «Сосновый бор» | 2024-1 шт.  2025-1 шт.  2026-1 шт. |
| Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | 2024 – 100 %  2025 – 0 %  2026 – 0 % |
| Количество реализованных инициативных проектов | 2024-2 шт.  2025-2 шт.  2026-2 шт. |
| Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2024-44,08 га.  2025-44,08 га.  2026-44,08 га. |
| Количество животных | 2024-2 гол.  2025-2 гол.  2026-2 гол. |
| Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино | 2024 –0 мп.  2025 – 0 мп.  2026 – 14500мп. |
|  |  |  | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса») | 2024 –1 усл.ед.  2025-0 усл.ед.  2026-0 усл.ед. |
| Площадь благоустроенной территории | 2024 – 3164 км2  2025 – 0 км2  2026 – 0 км2 |
| Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | 2024-16 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино» | 2024-4 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Исполнение расходных обязательств по озеленению | 2024 – 100 %  2025 – 0 %  2026 – 0 % |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация инициативного проекта» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25) | 2024 –0,654 км.  2025-0 км.  2026-0 км. |
| 3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Бурение скважины с установкой насоса | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Расчистка территории и установка ограждения | 2024-75 м.  2025-0 м.  2026-0 м. |
| Приобретение саженцев | 2024-40 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Подготовка территории с установкой беседки с кострищем | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение и установка скамеек | 2024-13 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение урн | 2024-8 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Изготовление и установка стенда | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Установка контейнерной площадки для сбора мусора | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение вазонов | 2024-2 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок | 2024-5 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Подготовка площадки и установка альпийской горки | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение декоративных растений | 2024-10 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Установка и подключение фонарей | 2024-4 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Устройство площадок для ТКО | 2024-3 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Ограждение детской площадки | 2024-76 м.  2025-0 м.  2026-0 м. |
| Приобретение и установка карусели | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение и установка качалки-балансир | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение и установка канатного перехода | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение и установка подвесной качели | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт. |
| Приобретение и установка футбольных ворот | 2024-1 шт.  2025-0 шт.  2026-0 шт.» |
|  |  |  |  |  |

1.6. Таблицу «Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Значения показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| 1.1.2. | Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт | Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 5937 | 5937 | 5937 |
| 1.1.3. | Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Расходы по текущему ремонту крыши гостиницы рп.Струги Красные, ул.Советская,д.24 | Площадь кровли гостиницы | м2 | 534 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в области ЖКХ | Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани) | % | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Реализация мероприятий по организации в границах муниципального образования элетро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в рамках реализации мероприятий основного мероприятия | Техническое обслуживание групповых резервуарных установок | % | 100 | 0 | 0 |
| Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области | комплект | 1 | 0 | 0 |
| Софинансирование субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.8 | Ремонт дымовых труб котельных в рп.Струги Красные | Количество отремонтированных дымовых труб | шт. | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 2.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство» | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | | | | | |
| 3.1.1. | Расходы на содержание кладбищ | Количество спиленных деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.2 | Расходы на содержание и установку новых опор освещения | Установка новых опор освещения | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.3 | Расходы на уличное освещение | Исполнение расходных обязательств по уличному освещению | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.4 | Расходы на озеленение территорий | Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.5 | Расходы на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора (несанкционированные свалки) | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.6 | Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования |
| 3.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.9 | Мероприятия, проводимые с присвоением почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» | Организация мероприятия «Сосновый бор» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.10 | Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | % | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.11 | Расходы на реализацию инициативных проектов | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.12 | Субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га. | 44,08 | 44,08 | 44,08 |
| Софинансирование субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского |
| 3.1.13 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Количество животных | гол. | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.14 | Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино | мп. | 0 | 0 | 14500 |
| 3.1.15 | Выполнение работ по ремонту участка №3 теплотрассы по ул.Мира | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса») | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.16 | Благоустройство | Площадь благоустроенной территории | км2 | 3164 | 0 | 0 |
| 3.1.17 | Повышение эффективности работы ТОСов, развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения | Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 16 | 0 | 0 |
| Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино» | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 3.1.18 | Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.19 | Расходы на озеленение | Исполнение расходных обязательств по озеленению | % | 100 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация инициативного проекта» | | | | | |
| 3.2.1 | Реализация инициативного проекта «Тепло-в каждый дом» | Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25) | км | 0,654 | 0 | 0- |
| Софинансирование мероприятия «Реализация инициативного проекта «Тепло-в каждый дом» |
| 3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | | | | | |
| 3.3.1 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни") | Бурение скважины с установкой насоса | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни")" |
| 3.3.2 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье") | Расчистка территории и установка ограждения  Приобретение саженцев | м.  шт. | 75  30 | 0  30 | 0  30 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье")" |
| 3.3.3 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж") | Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж")" |
| 3.3.4 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок") | Подготовка территории с установкой беседки с кострищем  Приобретение и установка скамеек  Приобретение урн | шт.  шт.  шт. | 1  6  3 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок")" |
| 3.3.5 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня") | Приобретение и установка скамеек  Изготовление и установка стенда  Приобретение урн  Установка контейнерной площадки для сбора мусора  Приобретение саженцев  Приобретение вазонов | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 2  1  2  1  10  2 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня")" |
| 3.3.6 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО") | Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО")" |
| 3.3.7 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой") | Подготовка площадки и установка альпийской горки  Приобретение и установка скамеек  Приобретение декоративных растений | шт.  шт.  шт. | 1  3  10 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой")" |
| 3.3.8 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица") | Установка и подключение фонарей | шт. | 4 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица")" |
| 3.3.9 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные") | Устройство площадок для ТКО | шт. | 3 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные")" |
| 3.3.10 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино") | Ограждение детской площадки | м. | 76 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино")" |
| 3.3.11 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь") | Приобретение и установка скамеек  Приобретение и установка карусели  Приобретение и установка качалки-балансир  Приобретение и установка канатного перехода  Приобретение урн  Приобретение и установка подвесной качели | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 2  1  1  1  3  1 | 0  0  0  0  0  0 | 0  0  0  0  0  0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь")" |
| 3.3.12 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота") | Приобретение и установка футбольных ворот | шт. | 1 | 0 | 0» |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота")" |

1.7. Таблицу «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

| «№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 50258397,88 | 15418282,83 | 249694040,41 | 315370721,12 |
| федеральный бюджет | 500000,00 | 4527000,00 | 238800797,98 | 243827797,98 |
| областной бюджет | 23068771,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 25400771,50 |
| местный бюджет | 26689626,38 | 9725282,83 | 9727242,43 | 46142151,64 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 26522797,84 | 5890727,27 | 6086686,87 | 38500211,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| областной бюджет | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| местный бюджет | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 26522797,84 | 5890727,27 | 6086686,87 | 38500211,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| областной бюджет | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| местный бюджет | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 23735600,04 | 9527555,56 | 243607353,54 | 276870509,14 |
| федеральный бюджет | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| областной бюджет | 6984971,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 9316971,50 |
| местный бюджет | 16250628,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 32973739,66 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 14577335,04 | 9527555,56 | 243607353,54 | 267712244,14 |
| федеральный бюджет | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| областной бюджет | 1171092,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 3503092,50 |
| местный бюджет | 12906242,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 29629353,66 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 |
| местный бюджет | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 4158265,00 | 0,00 | 0,00 | 4158265,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2963879,00 | 0,00 | 0,00 | 2963879,00 |
| местный бюджет | 1194386,00 | 0,00 | 0,00 | 1194386,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

1.8. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств реализации федерального и областного бюджета» изложить в следующей редакции:

| «№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, бюджет | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | ГРБС\_Описание | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 23568771,50 | 5693000,00 | 239966797,98 | 269228569,48 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 4527000,00 | 238800797,98 | 243827797,98 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 23068771,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 25400771,50 |
| 1.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 25331800,00 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
|  | Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 25331800,00 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| 1.1.1.1 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| Федеральный бюджет |
| 1.1.1.2 | Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| Областной бюджет |
| 1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1671092,50 | 1166000,00 | 235245797,98 | 238082890,48 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 6984971,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 9316971,50 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1671092,50 | 1166000,00 | 235245797,98 | 238082890,48 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1171092,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 3503092,50 |
| 1.3.1.1 | Субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 878042,00 | 878000,00 | 878000,00 | 2634042,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 505050,50 | 0,00 | 0,00 | 505050,50 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 5050,50 | 0,00 | 0,00 | 5050,50 |
| 1.3.1.3 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 159000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.4 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 105000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.5 | Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.6 | Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234079797,98 |
| Федеральный бюджет |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.2.1 | Реализация инициативного проекта "Тепло-в каждый дом" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2963879,00 | 0,00 | 0,00 | 2963879,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.1 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 235000,00 | 0,00 | 0,00 | 235000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.2 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 182500,00 | 0,00 | 0,00 | 182500,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.3 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 249879,00 | 0,00 | 0,00 | 249879,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.4 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 253000,00 | 0,00 | 0,00 | 253000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.5 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 146000,00 | 0,00 | 0,00 | 146000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.6 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 345000,00 | 0,00 | 0,00 | 345000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.7 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.8 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 182500,00 | 0,00 | 0,00 | 182500,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.9 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.10 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.11 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.12 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00» |
| Областной бюджет |

1.9. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в следующей редакции:

| «№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | ГРБС\_Описание | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 26689626,38 | 9725282,83 | 9727242,43 | 46142151,64 |
| 1.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| 1.1.1.1 | Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 528000,00 | 528000,00 | 528000,00 | 1584000,00 |
| 1.1.1.2 | Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 929158,23 | 790000,00 | 790000,00 | 2509158,23 |
| 1.1.1.3 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 45727,27 | 47686,87 | 93414,14 |
| 1.1.1.4 | Расходы по текущему ремонту крыши гостиницы рп.Струги Красные, ул.Советская, д.24 | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2537000,00 | 0,00 | 0,00 | 2537000,00 |
| 1.1.1.5 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в области ЖКХ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1560000,00 | 0,00 | 0,00 | 1560000,00 |
| 1.1.1.6 | Реализация мероприятий по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения в рамках реализации мероприятий основного мероприятия | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1077334,35 | 0,00 | 0,00 | 1077334,35 |
| 1.1.1.7 | Софинансирование субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2407505,26 | 0,00 | 0,00 | 2407505,26 |
| 1.1.1.8 | Ремонт дымовых труб котельных в рп.Струги Красные | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16250628,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 32973739,66 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 12906242,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 29629353,66 |
| 1.3.1.1 | Расходы на содержание кладбищ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 318200,00 | 278000,00 | 278000,00 | 874200,00 |
| 1.3.1.2 | Расходы на содержание и установку новых опор освещения | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 616800,00 | 647000,00 | 647000,00 | 1910800,00 |
| 1.3.1.3 | Расходы на уличное освещение | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 4511892,01 | 3808000,00 | 3808000,00 | 12127892,01 |
| 1.3.1.4 | Расходы на озеленение территорий | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1045550,00 | 1066000,00 | 1066000,00 | 3177550,00 |
| 1.3.1.5 | Расходы на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора (несанкционированные свалки) | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 984000,00 | 984000,00 | 984000,00 | 2952000,00 |
| 1.3.1.6 | Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2097514,79 | 0,00 | 0,00 | 2097514,79 |
| 1.3.1.7 | Мероприятия, проводимые с присвоением почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1500000,00 |
| 1.3.1.8 | Повышение эффективности работы ТОСов, развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 315000,00 | 0,00 | 0,00 | 315000,00 |
| 1.3.1.9 | Расходы на реализацию инициативных проектов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 781000,00 | 781000,00 | 781000,00 | 2343000,00 |
| 1.3.1.10 | Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 |
| 1.3.1.11 | Софинансирование субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 97560,22 | 97555,56 | 97555,56 | 292671,34 |
| 1.3.1.12 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 5101,52 | 0,00 | 0,00 | 5101,52 |
| 1.3.1.13 | Выполнение работ по ремонту участка №3 теплотрассы по ул.Мира | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 395624,00 | 0,00 | 0,00 | 395624,00 |
| 1.3.1.14 | Благоустройство | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 |
| 1.3.1.15 | Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 1.3.1.16 | Расходы на озеленение | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 138000,00 | 0,00 | 0,00 | 138000,00 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 |
| 1.3.2.1 | Софинансирование мероприятия "Реализация инициативного проекта "Тепло-в каждый дом" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1194386,00 | 0,00 | 0,00 | 1194386,00 |
| 1.3.3.1 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 233000,00 | 0,00 | 0,00 | 233000,00 |
| 1.3.3.2 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 67500,00 | 0,00 | 0,00 | 67500,00 |
| 1.3.3.3 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 |
| 1.3.3.4 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 92910,00 | 0,00 | 0,00 | 92910,00 |
| 1.3.3.5 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 |
| 1.3.3.6 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 142251,00 | 0,00 | 0,00 | 142251,00 |
| 1.3.3.7 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 124712,00 | 0,00 | 0,00 | 124712,00 |
| 1.3.3.8 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 67500,00 | 0,00 | 0,00 | 67500,00 |
| 1.3.3.9 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 56750,00 | 0,00 | 0,00 | 56750,00 |
| 1.3.3.10 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 96610,00 | 0,00 | 0,00 | 96610,00 |
| 1.3.3.11 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 136272,00 | 0,00 | 0,00 | 136272,00 |
| 1.3.3.12 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 37881,00 | 0,00 | 0,00 | 37881,00» |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа Псковской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации округа – Андреева С.Н.

И.о.Главы Администрации округа,

Заместитель Главы Администрации округа С.Н. Андреев