**ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.07.2024 №386

п.Струги Красные

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА В СТРУГО-КРАСНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Струго-Красненского муниципального округа Псковской области, постановлением Администрации Струго-Красненского района от 18.11.2020 № 401 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Струго-Красненский район», решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 27.06.2024г № 94:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе», утвержденную Постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 15.02.2024г №66 (в редакции от 27.02.2024г №94, от 10.04.2024г №150, от 13.05.2024г №230):

1.1. В паспорте программы строки: «Целевые показатели муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, (м2)2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, (%)3. Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ед.)4. Количество спиленных деревьев, (шт.)5. Установка новых опор освещения, (шт.)6. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, (%)7. Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий, (%)8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.)9. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, (ед.)10. Количество восстановленных воинских захоронений, (ед.)11. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, (шт.)12. Организация мероприятия «Сосновый бор», (шт.)13. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, (%)14. Количество реализованных инициативных проектов, (шт.)15. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, (га)16. Количество животных, (гол.)17. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, (мп.)18. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), (км.)19. Площадь кровли гостиницы, (м2)20. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), (%)21. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, (%)22. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, (шт.)23. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), (усл.ед.)24. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, (комплект.)25. Бурение скважины с установкой насоса, (шт.)26. Расчистка территории и установка ограждения, (м.)27. Приобретение саженцев, (шт.)28. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, (шт.)29. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, (шт.)30. Приобретение и установка скамеек, (шт.)31. Приобретение урн, (шт.)32. Изготовление и установка стенда, (шт.)33. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, (шт.)34. Приобретение вазонов, (шт.)35. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, (шт.)36. Подготовка площадки и установка альпийской горки, (шт.)37. Приобретение декоративных растений, (шт.)38. Установка и подключение фонарей, (шт.)39. Устройство площадок для ТКО, (шт.)40. Ограждение детской площадки, (м.)41. Приобретение и установка карусели, (шт.)42. Приобретение и установка качалки-балансир, (шт.)43. Приобретение и установка канатного перехода, (шт.)44. Приобретение и установка подвесной качели, (шт.)45. Приобретение и установка футбольных ворот, (шт.)46. Количество отремонтированных дымовых труб, (шт.)47. Площадь благоустроенной территории, (км2)48. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)49. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)50. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», (шт.)51. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов, (шт.)52. Исполнение расходных обязательств по озеленению (%) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 243 827 797,98 | 500 000,00 | 4 527 000,00 | 238 800 797,98 |
| областной бюджет | 25 400 771,50 | 23 068 771,50 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 |
| местный бюджет | 46 142 151,64 | 26 689 626,38 | 9 752 282,83 | 9 727 242,43 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 315 370 721,12 | 50 258 397,88 | 15 418 282,83 | 249 694 040,41 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 5937 (м2)2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, 100 (%)3. Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, 1 (ед.)4. Количество спиленных деревьев, 30 (шт.)5. Установка новых опор освещения, 30 (шт.)6. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, 100 (%)7. Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий, 100 (%)8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 (шт.)9. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, 3 (ед.)10. Количество восстановленных воинских захоронений, 1 (ед.)11. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, 3 (шт.)12. Организация мероприятия «Сосновый бор», 3 (шт.)13. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, 100 (%)14. Количество реализованных инициативных проектов, 6 (шт.)15. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, 132,24 (га)16. Количество животных, 6 (гол.)17. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, 14500(мп.)18. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), 0,654 (км.)19. Площадь кровли гостиницы, 534 (м2)20. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), 100 (%)21. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, 100 (%)22. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, 4 (шт.)23. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), 1 (усл.ед.)24. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, 1 (комплект.)25. Бурение скважины с установкой насоса, 1 (шт.)26. Расчистка территории и установка ограждения, 75 (м.)27. Приобретение саженцев, 40 (шт.)28. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, 1 (шт.)29. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, 1 (шт.)30. Приобретение и установка скамеек, 13 (шт.)31. Приобретение урн, 8 (шт.)32. Изготовление и установка стенда, 1 (шт.)33. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, 1 (шт.)34. Приобретение вазонов, 2 (шт.)35. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, 5 (шт.)36. Подготовка площадки и установка альпийской горки, 1 (шт.)37. Приобретение декоративных растений, 10 (шт.)38. Установка и подключение фонарей, 4 (шт.)39. Устройство площадок для ТКО, 3 (шт.)40. Ограждение детской площадки, 76 (м.)41. Приобретение и установка карусели, 1 (шт.)42. Приобретение и установка качалки-балансир, 1 (шт.)43. Приобретение и установка канатного перехода, 1 (шт.)44. Приобретение и установка подвесной качели, 1 (шт.)45. Приобретение и установка футбольных ворот, 1 (шт.)46. Количество отремонтированных дымовых труб, 5 (шт.)47. Площадь благоустроенной территории, 3164 (км2)48. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 16 (шт.)49. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 1 (шт.)50. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», 4 (шт.)51. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов, 1 (шт.)52. Исполнение расходных обязательств по озеленению, 100 (%)» |

1.2. В паспорте подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» строки: «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, (м2)2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, (%)3. Площадь кровли гостиницы, (м2)4. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), (%)5. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, (%)6. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, (шт.)7. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, (комплект.)8. Количество отремонтированных дымовых труб, (шт) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 9 248 000,00 | 0,00 | 4 527 000,00 | 4 721 000,00 |
| областной бюджет | 16 083 800,00 | 16 083 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 13 168 411,98 | 10 438 997,84 | 1 363 727,27 | 1 365 686,87 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 38 500 211,98 | 26 522 797,84 | 5 890 727,27 | 6 086 686,87 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 5937 (м2)2. Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности, 100 (%)3. Площадь кровли гостиницы, 534 (м2)4. Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани), 100 (%)5. Техническое обслуживание групповых резервуарных установок, 100 (%)6. Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные, 4 (шт.)7. Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области, 1 (комплект.)8. Количество отремонтированных дымовых труб, 5 (шт.)» |

1.3. В паспорте подпрограммы «Благоустройство» строки: «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы», «Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество спиленных деревьев, (шт.)2. Установка новых опор освещения, (шт.)3. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, (%)4. Исполнение расходных обязательств по озеленению, (%)5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, (шт.)6. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, (ед.)7. Количество восстановленных воинских захоронений, (ед.)8. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, (шт.)9. Организация мероприятия «Сосновый бор», (шт.)10. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, (%)11. Количество реализованных инициативных проектов, (шт.)12. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, (га)13. Количество животных, (гол.)14. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, (мп.)15. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), (км.)16. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), (усл.ед.)17. Бурение скважины с установкой насоса, (шт.)18. Расчистка территории и установка ограждения, (м.)19. Приобретение саженцев, (шт.)20. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, (шт.)21. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, (шт.)22. Приобретение и установка скамеек, (шт.)23. Приобретение урн, (шт.)24. Изготовление и установка стенда, (шт.)25. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, (шт.)26. Приобретение вазонов, (шт.)27. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, (шт.)28. Подготовка площадки и установка альпийской горки, (шт.)29. Приобретение декоративных растений, (шт.)30. Установка и подключение фонарей, (шт.)31. Устройство площадок для ТКО, (шт.)32. Ограждение детской площадки, (м.)33. Приобретение и установка карусели, (шт.)34. Приобретение и установка качалки-балансир, (шт.)35. Приобретение и установка канатного перехода, (шт.)36. Приобретение и установка подвесной качели, (шт.)37. Приобретение и установка футбольных ворот, (шт.)38. Площадь благоустроенной территории, (км2)39. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.) 40. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», (шт.)41. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», (шт.)42. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов, (шт.)43. Исполнение расходных обязательств по озеленению, (%) |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Организация благоустройства и озеленения территории2. Реализация инициативного проекта3. Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| федеральный бюджет | 234 579 797,98 | 500 000,00 | 0,00 | 234 079 797,98 |
| областной бюджет | 9 316 971,50 | 6 984 971,50 | 1 166 000,00 | 1 166 000,00 |
| местный бюджет | 32 973 739,66 | 16 250 628,54 | 8 361 555,56 | 8 361 555,56 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 276 870 509,14 | 23 735 600,04 | 9 527 555,56 | 243 607 353,54 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество спиленных деревьев, 30 (шт.)2. Установка новых опор освещения, 30 (шт.)3. Исполнение расходных обязательств по уличному освещению, 100 (%)4. Исполнение расходных обязательств по озеленению, 100 (%)5. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 3 (шт.)6. Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества, 3 (ед.)7. Количество восстановленных воинских захоронений, 1 (ед.)8. Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации, 3 (шт.)9. Организация мероприятия «Сосновый бор», 3 (шт.)10. Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов, 100 (%)11. Количество реализованных инициативных проектов, 6 (шт.)12. Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского, 132,24 (га)13. Количество животных, 6 (гол.)14. Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино, 14500(мп.)15. Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25), 0,654 (км)16. Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса»), 1 (усл.ед.)17. Бурение скважины с установкой насоса, 1 (шт.)18. Расчистка территории и установка ограждения, 75 (м.)19. Приобретение саженцев, 40 (шт.)20. Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком, 1 (шт.)21. Подготовка территории с установкой беседки с кострищем, 1 (шт.)22. Приобретение и установка скамеек, 13 (шт.)23. Приобретение урн, 8 (шт.)24. Изготовление и установка стенда, 1 (шт.)25. Установка контейнерной площадки для сбора мусора, 1 (шт.)26. Приобретение вазонов, 2 (шт.)27. Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок, 5 (шт.)28. Подготовка площадки и установка альпийской горки, 1 (шт.)29. Приобретение декоративных растений, 10 (шт.)30. Установка и подключение фонарей, 4 (шт.)31. Устройство площадок для ТКО, 3 (шт.)32. Ограждение детской площадки, 76 (м.)33. Приобретение и установка карусели, 1 (шт.)34. Приобретение и установка качалки-балансир, 1 (шт.)35. Приобретение и установка канатного перехода, 1 (шт.)36. Приобретение и установка подвесной качели, 1 (шт.)37. Приобретение и установка футбольных ворот, 1 (шт.)38. Площадь благоустроенной территории, 3164 (км2)39. Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 16 (шт.) 40. Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье», 1 (шт.)41. Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино», 4 (шт.)42. Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов,1 (шт.)43. Исполнение расходных обязательств по озеленению, 100 (%)» |

1.4. Таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» |
| 1 | Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 5937 | 5937 | 5937 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество спиленных деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Установка новых опор освещения | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Исполнение расходных обязательств по уличному освещению | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Организация мероприятия «Сосновый бор» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | % | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га. | 44,08 | 44,08 | 44,08 |
| 16 | Количество животных | гол. | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино | мп. | 0 | 0 | 14500 |
| 18 | Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25) | км. | 0,654 | 0 | 0 |
| 19 | Площадь кровли гостиницы | м2 | 534 | 0 | 0 |
| 20 | Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани) | % | 100 | 0 | 0 |
| 21 | Техническое обслуживание групповых резервуарных установок | % | 100 | 0 | 0 |
| 22 | Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса») | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области | комплект | 1 | 0 | 0» |
| 25 | Бурение скважины с установкой насоса | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Расчистка территории и установка ограждения | м. | 75 | 0 | 0 |
| 27 | Приобретение саженцев | шт. | 40 | 0 | 0 |
| 28 | Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Подготовка территории с установкой беседки с кострищем | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Приобретение и установка скамеек | шт. | 13 | 0 | 0 |
| 31 | Приобретение урн | шт. | 8 | 0 | 0 |
| 32 | Изготовление и установка стенда | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Установка контейнерной площадки для сбора мусора | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Приобретение вазонов | шт. | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 |
| 36 | Подготовка площадки и установка альпийской горки | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Приобретение декоративных растений | шт. | 10 | 0 | 0 |
| 38 | Установка и подключение фонарей | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Устройство площадок для ТКО | шт. | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Ограждение детской площадки | м. | 76 | 0 | 0 |
| 41 | Приобретение и установка карусели | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Приобретение и установка качалки-балансир | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Приобретение и установка канатного перехода | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Приобретение и установка подвесной качели | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Приобретение и установка футбольных ворот | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Количество отремонтированных дымовых труб | шт. | 5 | 0 | 0 |
| 47 | Площадь благоустроенной территории | км2 | 3164 | 0 | 0 |
| 48 | Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 16 | 0 | 0 |
| 49 | Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино» | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Исполнение расходных обязательств по озеленению | % | 100 | 0 | 0» |

1.5. Таблицу «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| **«№****п/п** | **Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия** | **Целевые показатели основного мероприятия** | **Значения целевых показателей основного мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 2024 – 5937 м22025 – 5937 м22026 – 5937 м2 |
| Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | 2024 – 100 %2025 – 100 %2026 – 100 % |
| Площадь кровли гостиницы | 2024-534м22025-0м22026-0м2 |
| Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани) | 2024-100%2025-0%2026-0% |
| Техническое обслуживание групповых резервуарных установок | 2024-100%2025-0%2026-0% |
| Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные | 2024-4 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области | 2024-1 комплект2025-0 комплект2026-0 комплект |
| Количество отремонтированных дымовых труб | 2024-5 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | 2024-1 ед.2025-0 ед.2026-0 ед. |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство» |
| 3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Количество спиленных деревьев | 2024-10 шт.2025-10 шт.2026-10 шт. |
| Установка новых опор освещения | 2024-10 шт.2025-10 шт.2026-10 шт. |
| Исполнение расходных обязательств по уличному освещению | 2024 – 100 %2025 – 100 %2026 – 100 % |
| Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий | 2024 – 100 %2025 – 100 %2026 – 100 % |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 2024-1 шт.2025-1 шт.2026-1 шт. |
| Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | 2024-1 ед.2025-1 ед.2026-1 ед. |
| Количество восстановленных воинских захоронений | 2024-1 ед.2025-0 ед.2026-0 ед. |
| Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | 2024-1 шт.2025-1 шт.2026-1 шт. |
| Организация мероприятия «Сосновый бор» | 2024-1 шт.2025-1 шт.2026-1 шт. |
| Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | 2024 – 100 %2025 – 0 %2026 – 0 % |
| Количество реализованных инициативных проектов | 2024-2 шт.2025-2 шт.2026-2 шт. |
| Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2024-44,08 га.2025-44,08 га.2026-44,08 га. |
| Количество животных | 2024-2 гол.2025-2 гол.2026-2 гол. |
| Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино | 2024 –0 мп.2025 – 0 мп.2026 – 14500мп. |
|  |  |  | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса») | 2024 –1 усл.ед.2025-0 усл.ед.2026-0 усл.ед. |
| Площадь благоустроенной территории | 2024 – 3164 км22025 – 0 км22026 – 0 км2 |
| Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | 2024-16 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино» | 2024-4 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Исполнение расходных обязательств по озеленению | 2024 – 100 %2025 – 0 %2026 – 0 % |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация инициативного проекта» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25) | 2024 –0,654 км.2025-0 км.2026-0 км. |
| 3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | Бурение скважины с установкой насоса | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Расчистка территории и установка ограждения | 2024-75 м.2025-0 м.2026-0 м. |
| Приобретение саженцев | 2024-40 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Подготовка территории с установкой беседки с кострищем | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение и установка скамеек | 2024-13 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение урн | 2024-8 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Изготовление и установка стенда | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Установка контейнерной площадки для сбора мусора | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение вазонов | 2024-2 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок | 2024-5 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Подготовка площадки и установка альпийской горки | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение декоративных растений | 2024-10 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Установка и подключение фонарей | 2024-4 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Устройство площадок для ТКО | 2024-3 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Ограждение детской площадки | 2024-76 м.2025-0 м.2026-0 м. |
| Приобретение и установка карусели | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение и установка качалки-балансир | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение и установка канатного перехода | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение и установка подвесной качели | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт. |
| Приобретение и установка футбольных ворот | 2024-1 шт.2025-0 шт.2026-0 шт.» |
|  |  |  |  |  |

1.6. Таблицу «Перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «№ п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» |
| 1.1.2. | Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт | Площадь помещений по содержанию, оплате взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 5937 | 5937 | 5937 |
| 1.1.3. | Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Исполнение расходных обязательств по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Расходы по текущему ремонту крыши гостиницы рп.Струги Красные, ул.Советская,д.24 | Площадь кровли гостиницы | м2 | 534 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в области ЖКХ | Возмещение убытков организациям, оказывающим услуги населению (убытки бани) | % | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Реализация мероприятий по организации в границах муниципального образования элетро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в рамках реализации мероприятий основного мероприятия | Техническое обслуживание групповых резервуарных установок | % | 100 | 0 | 0 |
| Техническое обследование металлических дымовых труб котельных №1,2,4,5, расположенных в рп.Струги Красные | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Поставка котельного оборудования с монтажом и пусконаладочными работами в рамках капитального ремонта котельной №3-а, расположенной на улице Мира в рп.Струги Красные Псковской области | комплект | 1 | 0 | 0 |
| Софинансирование субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.8 | Ремонт дымовых труб котельных в рп.Струги Красные | Количество отремонтированных дымовых труб | шт. | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма «Благоустройство» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» |
| 3.1.1. | Расходы на содержание кладбищ | Количество спиленных деревьев | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.2 | Расходы на содержание и установку новых опор освещения | Установка новых опор освещения | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.3 | Расходы на уличное освещение | Исполнение расходных обязательств по уличному освещению | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.4 | Расходы на озеленение территорий | Исполнение расходных обязательств по озеленению территорий | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.5 | Расходы на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора (несанкционированные свалки) | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.6 | Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования |
| 3.1.7 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.8 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.9 | Мероприятия, проводимые с присвоением почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» | Организация мероприятия «Сосновый бор» | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.10 | Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | Уровень готовности проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | % | 100 | 0 | 0 |
| 3.1.11 | Расходы на реализацию инициативных проектов | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.12 | Субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Площадь земельных участков, обработанных химическими и (или) механическими способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га. | 44,08 | 44,08 | 44,08 |
| Софинансирование субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского |
| 3.1.13 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Количество животных | гол. | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.14 | Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Реконструкция систем водоснабжения в гп.Струги Красные и д.Марьино | мп. | 0 | 0 | 14500 |
| 3.1.15 | Выполнение работ по ремонту участка №3 теплотрассы по ул.Мира | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участка №3 теплотрассы по улице Мира (от котельной до ТК 6) в р.п.Струги Красные (в т.ч. по замене стальной гильзы-переход под автомобильной дорогой регионального значения «Цапелька-Новоселье-Струги-Красные-Плюсса») | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.16 | Благоустройство | Площадь благоустроенной территории | км2 | 3164 | 0 | 0 |
| 3.1.17 | Повышение эффективности работы ТОСов, развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения | Спиливание и вывоз аварийных деревьев в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 16 | 0 | 0 |
| Установка контейнерной площадки для сбора мусора в парке д.Хредино территориального отдела «Новоселье» | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение скамеек для детской игровой площадки в д.Марьино территориального отдела «Марьино» | шт. | 4 | 0 | 0 |
| 3.1.18 | Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Количество ликвидированных мест несанкционированных отходов | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.19 | Расходы на озеленение | Исполнение расходных обязательств по озеленению | % | 100 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Реализация инициативного проекта» |
| 3.2.1 | Реализация инициативного проекта «Тепло-в каждый дом» | Проведение капитального ремонта участка №3 теплотрассы расположенной по ул.Мира рп.Струги Красные (от теплового колодца №6 до дома №25) | км | 0,654 | 0 | 0- |
| Софинансирование мероприятия «Реализация инициативного проекта «Тепло-в каждый дом» |
| 3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" |
| 3.3.1 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни") | Бурение скважины с установкой насоса | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни")" |
| 3.3.2 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье") | Расчистка территории и установка огражденияПриобретение саженцев | м.шт. | 7530 | 030 | 030 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье")" |
| 3.3.3 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж") | Приобретение и установка пирса на сваях размером 4х4метра с мостиком | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж")" |
| 3.3.4 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок") | Подготовка территории с установкой беседки с кострищемПриобретение и установка скамеекПриобретение урн | шт.шт.шт. | 163 | 000 | 000 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок")" |
| 3.3.5 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня") | Приобретение и установка скамеекИзготовление и установка стендаПриобретение урнУстановка контейнерной площадки для сбора мусораПриобретение саженцевПриобретение вазонов | шт.шт.шт.шт.шт.шт. | 2121102 | 000000 | 000000 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня")" |
| 3.3.6 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО") | Очистка участков под площадки и установка контейнерных площадок | шт. | 5 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО")" |
| 3.3.7 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой") | Подготовка площадки и установка альпийской горкиПриобретение и установка скамеекПриобретение декоративных растений | шт.шт.шт. | 1310 | 000 | 000 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой")" |
| 3.3.8 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица") | Установка и подключение фонарей | шт. | 4 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица")" |
| 3.3.9 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные") | Устройство площадок для ТКО | шт. | 3 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные")" |
| 3.3.10 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино") | Ограждение детской площадки | м. | 76 | 0 | 0 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино")" |
| 3.3.11 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь") | Приобретение и установка скамеекПриобретение и установка каруселиПриобретение и установка качалки-балансирПриобретение и установка канатного переходаПриобретение урнПриобретение и установка подвесной качели | шт.шт.шт.шт.шт.шт. | 211131 | 000000 | 000000 |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь")" |
| 3.3.12 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота") | Приобретение и установка футбольных ворот | шт. | 1 | 0 | 0» |
| Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота")" |

1.7. Таблицу «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в следующей редакции:

| «№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 50258397,88 | 15418282,83 | 249694040,41 | 315370721,12 |
| федеральный бюджет | 500000,00 | 4527000,00 | 238800797,98 | 243827797,98 |
| областной бюджет | 23068771,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 25400771,50 |
| местный бюджет | 26689626,38 | 9725282,83 | 9727242,43 | 46142151,64 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 26522797,84 | 5890727,27 | 6086686,87 | 38500211,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| областной бюджет | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| местный бюджет | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 26522797,84 | 5890727,27 | 6086686,87 | 38500211,98 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| областной бюджет | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| местный бюджет | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 23735600,04 | 9527555,56 | 243607353,54 | 276870509,14 |
| федеральный бюджет | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| областной бюджет | 6984971,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 9316971,50 |
| местный бюджет | 16250628,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 32973739,66 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 14577335,04 | 9527555,56 | 243607353,54 | 267712244,14 |
| федеральный бюджет | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| областной бюджет | 1171092,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 3503092,50 |
| местный бюджет | 12906242,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 29629353,66 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 |
| местный бюджет | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 4158265,00 | 0,00 | 0,00 | 4158265,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 2963879,00 | 0,00 | 0,00 | 2963879,00 |
| местный бюджет | 1194386,00 | 0,00 | 0,00 | 1194386,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |

1.8. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств реализации федерального и областного бюджета» изложить в следующей редакции:

| «№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, бюджет | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | ГРБС\_Описание | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 23568771,50 | 5693000,00 | 239966797,98 | 269228569,48 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 4527000,00 | 238800797,98 | 243827797,98 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 23068771,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 25400771,50 |
| 1.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 25331800,00 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
|   | Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 25331800,00 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| 1.1.1.1 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 4527000,00 | 4721000,00 | 9248000,00 |
| Федеральный бюджет |
| 1.1.1.2 | Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16083800,00 | 0,00 | 0,00 | 16083800,00 |
| Областной бюджет |
| 1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1671092,50 | 1166000,00 | 235245797,98 | 238082890,48 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 6984971,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 9316971,50 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1671092,50 | 1166000,00 | 235245797,98 | 238082890,48 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234579797,98 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1171092,50 | 1166000,00 | 1166000,00 | 3503092,50 |
| 1.3.1.1 | Субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 878042,00 | 878000,00 | 878000,00 | 2634042,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.2 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 505050,50 | 0,00 | 0,00 | 505050,50 |
| Федеральный бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
| Областной бюджет | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 5050,50 | 0,00 | 0,00 | 5050,50 |
| 1.3.1.3 | Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 53000,00 | 53000,00 | 53000,00 | 159000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.4 | Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 105000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.5 | Субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.1.6 | Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 234079797,98 | 234079797,98 |
| Федеральный бюджет |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.2.1 | Реализация инициативного проекта "Тепло-в каждый дом" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2850000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2963879,00 | 0,00 | 0,00 | 2963879,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.1 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 235000,00 | 0,00 | 0,00 | 235000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.2 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 182500,00 | 0,00 | 0,00 | 182500,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.3 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 249879,00 | 0,00 | 0,00 | 249879,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.4 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 253000,00 | 0,00 | 0,00 | 253000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.5 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 146000,00 | 0,00 | 0,00 | 146000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.6 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 345000,00 | 0,00 | 0,00 | 345000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.7 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.8 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 182500,00 | 0,00 | 0,00 | 182500,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.9 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.10 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.11 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| Областной бюджет |
| 1.3.3.12 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота") | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00» |
| Областной бюджет |

1.9. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования» изложить в следующей редакции:

| «№  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Оценка расходов (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание | ГРБС\_Описание | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства в Струго-Красненском муниципальном округе» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 26689626,38 | 9725282,83 | 9727242,43 | 46142151,64 |
| 1.1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 10438997,84 | 1363727,27 | 1365686,87 | 13168411,98 |
| 1.1.1.1 | Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 528000,00 | 528000,00 | 528000,00 | 1584000,00 |
| 1.1.1.2 | Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 929158,23 | 790000,00 | 790000,00 | 2509158,23 |
| 1.1.1.3 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 45727,27 | 47686,87 | 93414,14 |
| 1.1.1.4 | Расходы по текущему ремонту крыши гостиницы рп.Струги Красные, ул.Советская, д.24 | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2537000,00 | 0,00 | 0,00 | 2537000,00 |
| 1.1.1.5 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в области ЖКХ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1560000,00 | 0,00 | 0,00 | 1560000,00 |
| 1.1.1.6 | Реализация мероприятий по организации в границах муниципального образования электро-, тепло-,газо- и водоснабжения населения, водоотведения в рамках реализации мероприятий основного мероприятия | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1077334,35 | 0,00 | 0,00 | 1077334,35 |
| 1.1.1.7 | Софинансирование субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2407505,26 | 0,00 | 0,00 | 2407505,26 |
| 1.1.1.8 | Ремонт дымовых труб котельных в рп.Струги Красные | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 |
| 1.2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма «Благоустройство» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 16250628,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 32973739,66 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения территории» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 12906242,54 | 8361555,56 | 8361555,56 | 29629353,66 |
| 1.3.1.1 | Расходы на содержание кладбищ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 318200,00 | 278000,00 | 278000,00 | 874200,00 |
| 1.3.1.2 | Расходы на содержание и установку новых опор освещения | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 616800,00 | 647000,00 | 647000,00 | 1910800,00 |
| 1.3.1.3 | Расходы на уличное освещение | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 4511892,01 | 3808000,00 | 3808000,00 | 12127892,01 |
| 1.3.1.4 | Расходы на озеленение территорий | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1045550,00 | 1066000,00 | 1066000,00 | 3177550,00 |
| 1.3.1.5 | Расходы на сбор и вывоз бытовых отходов и мусора (несанкционированные свалки) | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 984000,00 | 984000,00 | 984000,00 | 2952000,00 |
| 1.3.1.6 | Мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов, не включенных в Государственный реестр размещения отходов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2097514,79 | 0,00 | 0,00 | 2097514,79 |
| 1.3.1.7 | Мероприятия, проводимые с присвоением почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1500000,00 |
| 1.3.1.8 | Повышение эффективности работы ТОСов, развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 315000,00 | 0,00 | 0,00 | 315000,00 |
| 1.3.1.9 | Расходы на реализацию инициативных проектов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 781000,00 | 781000,00 | 781000,00 | 2343000,00 |
| 1.3.1.10 | Софинансирование субсидии на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 600000,00 |
| 1.3.1.11 | Софинансирование субсидии на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 97560,22 | 97555,56 | 97555,56 | 292671,34 |
| 1.3.1.12 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 5101,52 | 0,00 | 0,00 | 5101,52 |
| 1.3.1.13 | Выполнение работ по ремонту участка №3 теплотрассы по ул.Мира | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 395624,00 | 0,00 | 0,00 | 395624,00 |
| 1.3.1.14 | Благоустройство | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 |
| 1.3.1.15 | Расходы на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 1.3.1.16 | Расходы на озеленение | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 138000,00 | 0,00 | 0,00 | 138000,00 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие "Реализация инициативного проекта" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 |
| 1.3.2.1 | Софинансирование мероприятия "Реализация инициативного проекта "Тепло-в каждый дом" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 2150000,00 |
| 1.3.3 | Основное мероприятие "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1194386,00 | 0,00 | 0,00 | 1194386,00 |
| 1.3.3.1 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Вода для жизни")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 233000,00 | 0,00 | 0,00 | 233000,00 |
| 1.3.3.2 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Благоустройство парка с.Новоселье")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 67500,00 | 0,00 | 0,00 | 67500,00 |
| 1.3.3.3 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живописный пляж")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 |
| 1.3.3.4 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Зона семейного отдыха "Уютный уголок")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 92910,00 | 0,00 | 0,00 | 92910,00 |
| 1.3.3.5 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Живет деревня")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 54000,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 |
| 1.3.3.6 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок ТКО")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 142251,00 | 0,00 | 0,00 | 142251,00 |
| 1.3.3.7 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Уголок единения с природой")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 124712,00 | 0,00 | 0,00 | 124712,00 |
| 1.3.3.8 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Светлая улица")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 67500,00 | 0,00 | 0,00 | 67500,00 |
| 1.3.3.9 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Устройство площадок для ТКО по ул.Мелиораторов, Крестьянская, Южная р.п. Струги Красные")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 56750,00 | 0,00 | 0,00 | 56750,00 |
| 1.3.3.10 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Ограждение детской площадки в д.Марьино")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 96610,00 | 0,00 | 0,00 | 96610,00 |
| 1.3.3.11 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Установка детской площадки на территории м.Владимирский Лагерь")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 136272,00 | 0,00 | 0,00 | 136272,00 |
| 1.3.3.12 | Софинансирование мероприятия "Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив (проект ТОС "Футбольные ворота")" | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 37881,00 | 0,00 | 0,00 | 37881,00» |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа Псковской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации округа – Андреева С.Н.

И.о.Главы Администрации округа,

Заместитель Главы Администрации округа С.Н. Андреев