# Псковская область

# Администрация Струго-Красненского

муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2024 г. № 273

р.п. Струги Красные

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие транспортного обслуживания населения на

территории Струго-Красненского муниципального округа»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Струго-Красненского района от 18.11.2020 № 401 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Струго-Красненский район», руководствуясь Уставом Струго-Красненского муниципального округа Псковской области, решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 27.04.2024 № 86:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Струго-Красненского муниципального округа», утвержденную постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 04.03.2024 № 105 (в ред. от 10.04.2024 № 151):

1.1. В паспорте программы: строки «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего, руб. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 68 175 000,00 | 38 276 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 |
|  | местный бюджет | 65507636,36 | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 133682636,36 | 59581626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, к концу 2026г- 2,98 км; 2. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к концу 2026г-18682 кв.м; 3. Исполнение расходных обязательств, к концу 2026г.-100 %. 4. Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению, к концу 2024г. -2 шт.» |  |  |  |  |

1.2 В разделе программы «Целевые показатели муниципальной программы» -пункт 1 по строке «, к концу 2026г.-2,108 км» заменить на сумму «2,98 км»;

-пункт 2 по строке «, к концу 2026г.-13520 кв.м» заменить на сумму «18682 кв.м»

1.3 В разделе программы «Ресурсное обеспечение Программы»

строку- в 2024 г. –«49480616 рублей 16 копеек» заменить на сумму «59581626 рублей 26 копеек»;

по строке «В период 2024-2026г.г. объем финансирования программы составит «123581626 рублей 26 копеек» заменить на сумму «133682636 рублей 36 копеек».

1.4 В разделе программы «Ожидаемые результаты реализации Программы» -пункт 1 по строке «, к концу 2026г.-2,108 км» заменить на сумму «2,98 км»;

-пункт 2 по строке «, к концу 2026г.-13520 кв.м» заменить на сумму «18682 кв.м»

1.5 В паспорте подпрограммы: строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, руб. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 68 175 000,00 | 38 276 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 |
|  | местный бюджет | 65507636,36 | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 133682636,36 | 59581626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта, к концу 2026г- 2,98 км; 2. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, к концу 2026г-18682 кв.м; 3. Исполнение расходных обязательств, к концу 2026г.-100 %. 4.Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению, к концу 2024г.-2 шт.» |  |  |  |  |

1.6 Пункт 4 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы»

по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2026 годы составит 123581626 рублей 26 копеек в том числе» заменить на сумму «133682636 рублей 36 копеек»

по строке «- в 2024 г. –49480616 рублей 16 копеек» заменить на сумму 59581626 рублей 26 копеек».

1.7 Пункт 5 «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»

-пункт 1 по строке «, к концу 2026г.-2,108 км» заменить на сумму «2,98 км»;

-пункт 2 по строке «, к концу 2026г.-13520 кв.м» заменить на сумму «18682 кв.м»

1.8 Таблицу 1 «СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Струго-Красненского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км | 1,48 | 0,7 | 0,8 |
| 2 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | кв.м | 9582 | 4500 | 4600 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению | шт | 2 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км | 1,48 | 0,7 | 0,8 |
| 2 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | кв.м | 9582 | 4500 | 4600 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению | шт | 2 | 0 | 0 |

1.9 Таблицу 2 «ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_

| №п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Целевые показатели ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значения целевых показателей ведомственной целевой программы, основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел по дорожной деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | 2024г.- 1,48 км 2025 г.- 0,7 км 2026 г. - 0,8км | 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |
|  |  |  | 2. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | 2024г.- 9582 кв.м. 2025 г.- 4500кв.м. 2026 г. - 4600кв.м. | 2. Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |
|  |  |  | 3. Исполнение расходных обязательств | 2024г.-100% 2025 г.-100% 2026 г. -100% | 3. Исполнение расходных обязательств |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение дорожной техники» | Отдел по дорожной деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа | 1. Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению | 2024г.-2 шт 2025 г.-0 2026 г. -0 | Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению |

1.10 Таблицу 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Струго-Красненского муниципального округа» | Отдел по дорожной деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа, финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа, Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65507636,36 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65507636,36 |
|  |  | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65267626,26 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 21166626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65368636,36 |
|  |  | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 21166626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65368636,36 |
| 1.1.1 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 247626,26 | 149545,45 | 152464,65 | 549636,36 |
| 1.1.2 | Расходы на содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 20919000,00 | 21619000,00 | 22281000,00 | 64819000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение дорожной техники» | всего, в том числе: | 139000,00 | 0,00 | 0,00 | 139000,00 |
|  |  | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 139000,00 | 0,00 | 0,00 | 139000,00 |
| 1.2.1 | Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 139000,00 | 0,00 | 0,00 | 139000,00 |

1.11 Таблицу 4 «ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Струго-Красненского муниципального округа» | всего, в том числе: | всего | 59581626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 | 133682636,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 38276000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 68175000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65507636,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел по дорожной деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа, финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа, Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 59581626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 | 133682636,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 38276000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 68175000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65507636,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел по дорожной деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа, финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа, Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 59581626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 | 133682636,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 38276000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 68175000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 21305626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65507636,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | всего | 45681626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 | 119782636,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 24515000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 54414000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 21166626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65368636,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 45681626,26 | 36573545,45 | 37527464,65 | 119782636,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 24515000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 54414000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 21166626,26 | 21768545,45 | 22433464,65 | 65368636,36 |
|  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 24515000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 54414000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 24515000,00 | 14805000,00 | 15094000,00 | 54414000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 247626,26 | 149545,45 | 152464,65 | 549636,36 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 247626,26 | 149545,45 | 152464,65 | 549636,36 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Расходы на содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 20919000,00 | 21619000,00 | 22281000,00 | 64819000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 20919000,00 | 21619000,00 | 22281000,00 | 64819000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение дорожной техники» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 13900000,00 | 0,00 | 0,00 | 13900000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 13761000,00 |  |  | 13761000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 139000,00 | 0,00 | 0,00 | 139000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 13761000 | 0 | 0 | 13761000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 13761000 | 0 | 0 | 13761000,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.2 | Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | всего | 139000 | 0 | 0 | 139000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 139000 | 0 | 0 | 139000,00 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

1.12 Таблицу 5 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия |  | Ед. измерения |  | Значения показателей мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |  | км |  | 1,48 |  | 0,7 | 0,8 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | кв.м |  | 9582 |  | 4500 | 4600 |
| 1.1.2. | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Исполнение расходных обязательст |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Расходы на содержание автомобильных дорог и мостов в границах населенных пунктов | Исполнение расходных обязательст |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |
|  | в том числе по-объектно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Ремонт улицы П.Виноградова (от км 0+000 до км 0+438 км) в р.п. Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный округ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |  | км |  | 0,438 |  | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | кв.м |  | 3720 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Ремонт улицы Школьная (от км 0+000 до км 0+170) в д.Лудони, Струго-Красненский муниципальный округ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |  | км |  | 0,170 |  | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | кв.м |  | 700 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Ремонт улицы Школьная (от км 0+000 до км 0+170 до км 0+337) в д. Лудони, Струго-Красненский муниципальный округ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |  | км |  | 0,167 |  | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | кв.м |  | 837 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Ремонт улицы П. Виноградова (от км 0+438 до км 0+738 ) в р.п. Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный округ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |  | км |  | 0,300 |  | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | кв.м |  | 2510 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Ремонт улицы Кудрявцева (от км 0+000 до км 0+405 ) в р.п. Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный округ | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта |  | км |  | 0,405 |  | 0 | 0 |
|  |  | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние |  | кв.м |  | 1815 |  | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение дорожной техники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Количество закупленных и переданных единиц дорожной техники муниципальному унитарному предприятию или муниципальному бюджетному учреждению | шт |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.2 | Софинансирование субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Исполнение расходных обязательст | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |

1.13 Таблицу 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета»:

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Струго-Красненского муниципального округа» | Отдел по дорожной деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа, финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа, Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 38 276 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 | 68 175 000,00 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 38 276 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 | 68 175 000,00 |
|  |  | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 38 276 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 | 68 175 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 24 515 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 | 54 414 000,00 |
| 1.1.1 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 24 515 000,00 | 14 805 000,00 | 15 094 000,00 | 54 414 000,00 |
|  | Ремонт улицы П. Виноградова (от км 0+000 до км 0+438 км) в р.п. Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный округ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 11 430 562,50 | 0,00 | 0,00 | 11 430 562,50 |
|  | Ремонт улицы Школьная (от км 0+000 до км 0+170) в д. Лудони, Струго-Красненский муниципальный округ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1 270 062,50 | 0,00 | 0,00 | 1 270 062,50 |
|  | Ремонт улицы Школьная (от км 0+000 до км 0+170 до км 0+337) в д. Лудони, Струго-Красненский муниципальный округ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 1 814 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 375,00 |
|  | Ремонт улицы П. Виноградова (от км 0+438 до км 0+738 ) в р.п. Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный округ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 5 825 715,81 | 0,00 | 0,00 | 5 825 715,81 |
|  | Ремонт улицы Кудрявцева (от км 0+000 до км 0+405 ) в р.п. Струги Красные, Струго-Красненский муниципальный округ | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 4174284,19 | 0 | 0,00 | 4 174 284,19 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение дорожной техники» | всего, в том числе: | 13 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761 000,00 |
|  |  | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 13 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидии муниципальным образованиям на приобретение дорожной техники | Администрация Струго-Красненского муниципального округа | 13 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761 000,00 |

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа Псковской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа Андреева С.Н.

Глава округа                                                                                        А.А. Волков

Верно: Карась Р.И.