# Псковская область

# Администрация Струго-Красненского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2024 г. № 714

р.п. Струги Красные

Об утверждении муниципальной программы

Струго-Красненского муниципального округа

«Развитие транспортного обслуживания населения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 30 октября 2024 г. №581 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа», постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 05 ноября 2024г. №590 " Об утверждении Перечня муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Собрания депутатов Администрация Струго-Красненского муниципального округа от 14.11.24г. №115, Администрация Струго-Красненского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Струго-Красненского муниципального округа «Развитие транспортного обслуживания населения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа С.Н. Андреева.

ИО Главы Администрации округа

Зам. Главы Администрации округа                                                       С.Н. Андреев

Верно: Карась Р.И.

- Утверждена

Постановлением Администрации

Струго-Красненского муниципального округа

от 26.12.2024 №714

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Развитие транспортного обслуживания населения»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа

«Развитие транспортного обслуживания населения»

- Основные положения

| 1 | Куратор муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Развитие транспортного обслуживания населения» | Заместитель Главы Администрации округа С.Н. Андреев |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ М.Б. Беляева |
| 3 | Период реализации муниципальной программы | 2025 — 2027 года |
| 4 | Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путём развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| 5 | Перечень направлений муниципальной программы | Дорожное хозяйство |
| 6 | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 120 524 969,69 рублей |
| 7 | Связь с национальными целями развития Псковской области (государственная программа Псковской области) | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» показателями которой являются: - доля пассажирооборота на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом; - объем потребления метана на транспорте; - доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. |

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (должность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 значение | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путём развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; | км | 1,67 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 2 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | кв.м | 10452 | 4500 | 4600 | 4600 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 3 | Исполнение расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |

- Стратегические приоритеты

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

На сегодняшний день недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимым фактором, тормозящим социально-экономическое развитие округа. Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияние на развитие социальной сферы округа и, как следствие, на уровень обеспеченности жителей округа государственными и муниципальными услугами.

Высокая социальная значимость транспортной системы в муниципальном округе области объясняется, прежде всего, низким уровнем компактности проживания населения на территории округа. Наличие малочисленных населенных пунктов приводит к значительным затратам на содержание инфраструктуры социальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг.

На современном этапе развития экономики округа перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей населения округа в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяет спрос на услуги транспорта, однако в последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, которые не способствуют осуществлению перспективной социально-экономической политики округа.

Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортных организаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.

Следствием трудного финансового положения предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.

В предприятиях пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.

Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории округа.

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособности округа. Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной транспортной сети, удовлетворяющей потребности населения и экономики округа в транспортной доступности является приоритетной задачей развития округа.

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа

«Развитие транспортного обслуживания населения»

- Основные положения

| 1 | Куратор муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Развитие транспортного обслуживания населения» | Заместитель Главы Администрации округа С.Н. Андреев |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ М.Б. Беляева |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Главы Территориальных управлений Архипова Д.М., Бармашова Н.Б., Давыдов А.В. |
| 4 | Период реализации муниципальной программы | 2025 г. — 2027 г. |
| 5 | Цели муниципальной программы | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путём развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| 6 | Перечень направлений муниципальной программы | Дорожное хозяйство |
| 7 | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 120 524 969,69 рублей |
| 8. | Связь с национальными целями развития Псковской области (государственная программа Псковской области) | Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы» показателями которой являются: - доля пассажирооборота на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом; - объем потребления метана на транспорте; 3) доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям. |

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Плановое значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (должность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путём развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км | 1,67 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 2 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | кв.м. | 10452 | 4500 | 4600 | 4600 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 3 | Исполнение расходных обязательств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| - Наименование направления: «Дорожное хозяйство» |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1.1. «Содействие осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и ремонту дворовых территорий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 1.1.1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры | Обеспечено приведение в нормативное состояние/строительство искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения протяженностью | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Струго-Красненского муниципального округа «Развитие транспортного обслуживания населения» | 38 977 333,33 | 40 184 717,17 | 41 362 919,19 | 120 524 969,69 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 16 665 000,00 | 16 802 000,00 | 16 921 000,00 | 50 388 000,00 |
| Местный бюджет | 22 312 333,33 | 23 382 717,17 | 24 441 919,19 | 70 136 969,69 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление 1. «Дорожное хозяйство» (всего), в том числе: | 38 977 333,33 | 40 184 717,17 | 41 362 919,19 | 120 524 969,69 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 16 665 000,00 | 16 802 000,00 | 16 921 000,00 | 50 388 000,00 |
| Местный бюджет | 22 312 333,33 | 23 382 717,17 | 24 441 919,19 | 70 136 969,69 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Содействие осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и ремонту дворовых территорий» (всего), в том числе: | 38 977 333,33 | 40 184 717,17 | 41 362 919,19 | 120 524 969,69 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 16 665 000,00 | 16 802 000,00 | 16 921 000,00 | 50 388 000,00 |
| Местный бюджет | 22 312 333,33 | 23 382 717,17 | 24 441 919,19 | 70 136 969,69 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Содействие осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения и ремонту дворовых территорий»

  - Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| --- | --- |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |

  - Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Ед. измер. | Ответственный за достижение показателя | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на отчетный финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; | км | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ | 1,67 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | кв.м | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ | 10452 | 4500 | 4600 | 4600 |
| 3 | Исполнение расходных обязательств | % | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ | 100 | 100 | 100 | 100 |