# Псковская область

# Администрация Струго-Красненского

муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2024 г. № 61

р.п. Струги Красные

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Струго-Красненского района от 18.11.2020 № 401 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Струго-Красненский район», руководствуясь Уставом Струго-Красненского муниципального округа Псковской области, решением Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа от 20.12.2023 № 46

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

Признать утратившими силу:

1) постановление Администрации Струго-Красненского района от 28.12.2017                                               № 466 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

2) постановление Администрации Струго-Красненского района от 27.04.2018 № 163 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

3) постановление Администрации Струго-Красненского района от 09.10.2018 № 371 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

4) постановление Администрации Струго-Красненского района от 19.11.2018 № 417 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

5) постановление Администрации Струго-Красненского района от 15.01.2019 № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

6) постановление Администрации Струго-Красненского района от 20.02.2019 № 66 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

7) постановление Администрации Струго-Красненского района от 22.11.2019 № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

8) постановление Администрации Струго-Красненского района от 18.02.2020 № 49 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

9) постановление Администрации Струго-Красненского района от 24.04.2020  №113 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комфортная городская среда на 2018-2022 годы»;

10) постановление Администрации Струго-Красненского района от 29.10.2020 № 372 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

11) постановление Администрации Струго-Красненского района от 30.11.2020 №416 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

12) постановление Администрации Струго-Красненского района от 02.02.2021 №45 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

13) постановление Администрации Струго-Красненского района от 07.07.2021 № 242 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

14) постановление Администрации Струго-Красненского района от 29.09.2021 №354 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

15) постановление Администрации Струго-Красненского района от 10.01.2022 № 7 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

16) постановление Администрации Струго-Красненского района от 21.03.2022 № 95 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

17) постановление Администрации Струго-Красненского района от 21.09.2022 № 376 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

18) постановление Администрации Струго-Красненского района от 01.12.2022 № 487 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

19) постановление Администрации Струго-Красненского района от 13.03.2023 № 91 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

20) постановление Администрации Струго-Красненского района от 17.08.2023 № 327 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Струго-Красненский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа Андреева С.Н.

Глава округа                                                                                        А.А. Волков

Верно: Карась Р.И.

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1.Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа 2. Финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1.Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа 2. Финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы муниципальной программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в соответствии с едиными требованиями. 2. Вовлечение заинтересованных граждан в процессы благоустройства территорий населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 2.Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. 3.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, % 4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, % |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2024 - 2029 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего, руб. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  | федеральный бюджет | 2 487 000,00 | 2 487 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2489,49 | 2489,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 2489489,49 | 2489489,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных общественных территорий, 1 ед 2..Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, 0 ед. 3.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, 30 % 4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, 95 % |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах.

Программа разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства Псковской области от 25.12.2023 г. N 510 «О государственной программе Псковской области «Формирование современной городской среды».

Муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Струго-Красненского муниципального округа.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из основных направлений деятельности Администрации Струго-Красненского муниципального округа является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование проживания жителей округа, путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время на дворовых территориях имеется ряд недостатков: дорожное покрытие проездов частично разрушено, отсутствуют оборудованные парковки, недостаточное освещение. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство населенных пунктов не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных парковок.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (общественных) необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Все проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории округа.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Струго-Красненского муниципального округа.

Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы

Программа «Формирование современной городской среды» реализуется с 2024 по 2029 год.

1.1. Повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий

Для достижения данной цели ставятся задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования;

3. Выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение инициатив через проведение электронных опросов граждан муниципального округа;

4. Размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы формирования современной городской среды;

5.Отбор общественных территорий, различных вариантов дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, размещаемых на них малых архитектурных форм, спортивного  и игрового оборудования,  видов работ при благоустройстве общественных территорий, выносимых на голосование, осуществляет администрация муниципального образования в соответствии с установленным муниципальным правовым актом порядком отбора.

6. Обеспечение доступа к сети Интернет в местах массового пребывания граждан посредством wi-fi.

Показателями достижения данной цели и задач программы являются:

1 Количество благоустроенных общественных территорий, 1 ед.

2.Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, 0 ед.

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, 30 %

4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, 95 %

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2024 по 2029 год.

4. Перечень и краткое описание подпрограммы

1. Подпрограмма «Формирование современной городской среды».

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства муниципального образования.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Струго-Красненского муниципального округа на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования программы составляет:

-  2024 год – 2489489 рублей 49 копеек;

-  2025 год -   0 рублей;

-  2026 год –  0 рублей;

- 2027 год -   0 рублей;

- 2028 год -   0 рублей;

- 2029 год -   0 рублей.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Условия предоставления субсидий для реализации Муниципальной программы.

Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

а) адресные перечни дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ), соответствующие адресным перечням дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, приведенным в приложении № 2;

б) адресные перечни общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии, соответствующие адресным перечням общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведенным в приложении № 3. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории, соответствующий адресному перечню объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Государственной программы за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных образованиях правил благоустройства территории, приведенному в приложении № 4;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее также - федеральный проект) в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении работ в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенного в приложении № 1;

ж) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией;

и) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии;

к) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидий, за исключением:

-случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

-случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

л) порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы;

Актуализация муниципальной программы проводится в случаях изменения законодательства, по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока действия программы на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц. Отбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу проводится ежегодно, в соответствии с установленным порядком. Информация о проведении отбора предложений (заявок) размещается на официальном сайте Администрации Струго-Красненского муниципального округа в сети Интернет.

Условием реализации программы является проведение строительного контроля на всех объектах, благоустраиваемых за счет средств субсидии. Строительный контроль может быть обеспечен силами государственного казенного учреждения Псковской области "Управление капитального строительства" в соответствии с соглашением, заключаемым местной администрацией муниципального образования с государственным казенным учреждением Псковской области "Управление капитального строительства".

На все результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии устанавливается минимальный 3-летний гарантийный срок.

Мероприятия по благоустройству должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий могут принимать участие студенческие строительные отряды.

Благоустройство  территорий может осуществляться в рамках синхронизации по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Приложение 1

к  муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды»

Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территории в рамках субсидий на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды

1. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1) Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня)

2) Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов

3) Поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн

4) Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки

5) Оборудование автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня)

6) Замена люков и регулирование крышек колодцев

7) Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов

8) Озеленение дворовых территорий

9) Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

10) Установка информационных щитов

2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

- Оборудование детских площадок

- Оборудование спортивных площадок

- Установка декоративных малых архитектурных форм

- Установка беседок

- Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории)

- Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка систем видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома).

2. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий.

1. Установка скамеек.

2. Установка мусорных урн.

3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей).

4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки.

5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений.

6. Установка автобусных остановок.

7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов).

8. Установка указателей с указанием названий улиц.

9. Установка информационных щитов.

10. Установка декоративных малых архитектурных форм.

11. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию).

12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов).

Приложение 2

к  муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды»

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству

I. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2024 году

| N п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| ….. |  |

Приложение 3

к  муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды»

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

      - Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году

| N п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | р.п. Струги Красные, набережная реки Щировки на ул. Советской (1-я очередь) |

Приложение 4

к  муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации

Государственной программы за счет средств указанных лиц

в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных образованиях правил благоустройства территории

| N п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| ... |  |

Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды»

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1.Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации Струго-Красненского муниципального округа 2. Финансовое управление Администрации Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных общественных территорий, ед. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. 3.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, % 4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, % |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Федеральный проект «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2024- 2029гг. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, руб. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
|  | федеральный бюджет | 2 487 000,00 | 2 487 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 2489,49 | 2489,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по источникам | 2489489,49 | 2489489,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных общественных территорий, 1 ед. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, 0 ед. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, 30 % 4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, 95 % |  |  |  |  |  |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация данной подпрограммы направлена на благоустройство:

- дворовых территорий многоквартирных домов;

- общественных территорий.

Сегодня важно уделить внимание такой проблеме как благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий округа. Актуальность проблем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории округа определяют такие условия как:

- отсутствие или частичное наружное освещение дворовых территорий,

- неудовлетворительное состояние проездов и пешеходных дорожек вдоль домов,

- недостаточное количество мест стоянки автомобилей.

- частичное или полное отсутствие во дворах игровых комплексов для отдыха детей.

Актуальность проблем благоустройства общественных территорий на территории района определяют такие условия как:

- отсутствие благоустроенной инфраструктуры в местах массового отдыха людей (необходимо установка элементов малых архитектурных форм: скамейки, урны и т.д.)

- неудовлетворительное состояние тротуаров и пешеходных дорожек.

- отсутствие или недостаточное освещение общественных территорий.

- отсутствие благоустроенной пространственной доступности общественных территорий для безопасного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основными проблемами в благоустройстве дворовых и общественных территорий является отсутствие и частичная изношенность асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие  придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок, что в свою очередь негативно отражается на условиях комфортного проживания населения, жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодня не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель - кардинальное изменение ситуации с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

- Цель и задачи подпрограммы, показатели цели подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

1.1. Повышение качества и комфорта дворовых и общественных территорий.

Для достижения данной цели ставятся задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования;

3. Выявление актуальных направлений деятельности, обсуждение инициатив через проведение электронных опросов граждан муниципального округа;

4. Размещение в открытом доступе для граждан муниципального образования актуальной информации о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы формирования современной городской среды;

Показателями достижения данной цели и задач программы являются:

1. Количество благоустроенных общественных территорий, 1 ед.

2. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД,  0 ед.

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, 30 %

4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, 95 %

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2024 по 2029 год.»

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу благоустройства дворовых территорий и общественных территорий  в период с 2024г. по 2029 г.  представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу благоустройства дворовых территорий

Струго-Красненского муниципального округа

| Название целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу благоустройства общественных территорий

Струго-Красненского муниципального округа

Таблица 2

| Название целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе, % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды, % | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В составе программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ.

Адресный перечень объектов и видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий представлен в приложении 2 и 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и включает следующее количество объектов:

- Благоустройство дворовых территорий 0 ед.

- Благоустройство общественных территорий 1 ед.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Включение наиболее посещаемых общественных территорий и дворовой территории МКД в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий МКД, расположенных на территории Струго-Красненского муниципального округа, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий города, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»;

Формирование адресного перечня дворовых территорий МКД осуществляется общественной комиссией в соответствии с бальной шкалой согласно критериям отбора территорий МКД в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию в соответствующем финансовом году.

При формировании адресного перечня ремонта дворовых территорий МКД первоочередным приоритетом обладают дворовые территории МКД, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. общественные территории – места (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и т. д.), не относящиеся к дворовым территориям, где жители Псковской области отдыхают, проводят свободное время;

  - заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

  - платформа по голосованию за объекты благоустройства - информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Разработка дизайн - проекта может обеспечиваться за счет собственников жилых помещений многоквартирных домов, заинтересованных лиц, других лиц.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом действующих Правил землепользования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства территории с представителями заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представители заинтересованных лиц обязаны рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Струго-Красненского муниципального округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Струго-Красненского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителей заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителей заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 1 марта года реализации мероприятий по благоустройству.

5.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального округана соответствующий финансовый год.

Объем финансирования программы составляет:

-  2024 год – 2489489 рублей 49 копеек;

-  2025 год -   0 рублей;

-  2026 год –  0 рублей;

- 2027 год -   0 рублей;

- 2028 год -   0 рублей;

- 2029 год -   0 рублей.

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов и источники финансирования мероприятий подпрограммы представлены в таблице «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» согласно Приложению  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

6.Сведения об финансовом и трудовом участии граждан и организаций, привлекаемых для реализации подпрограммы.

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,, в размере не менее 20%.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

- собственники помещений в многоквартирных домах в случае выбора видов работ из дополнительного перечня работ должны принять решение о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню (детские площадки, парковки и т.д.) для дворовых территорий. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

1. Повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повысить уровень благоустройство общественных территорий.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Струго-Красненском муниципальном округе | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происходение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды | % | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |