# Псковская область

# Администрация Струго-Красненского муниципального округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2024 г. № 717

р.п. Струги Красные

Об утверждении муниципальной программы

Струго-Красненского муниципального округа

«Энергоэффективность и энергоснабжение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 30 октября 2024 г. №581 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа», постановлением Администрации Струго-Красненского муниципального округа от 05 ноября 2024г. №590 " Об утверждении Перечня муниципальных программ Струго-Красненского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Собрания депутатов Администрация Струго-Красненского муниципального округа от 14.11.24г. №115, Администрация Струго-Красненского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Струго-Красненского муниципального округа «Энергоэффективность и энергоснабжение».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Струго-Красненского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Струго-Красненского муниципального округа С.Н. Андреева.

ИО Главы Администрации округа

Зам. Главы Администрации округа                                                        С.Н. Андреев

- Утверждена

Постановлением Администрации

Струго-Красненского муниципального округа

от 26.12.2024 №717

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Энергоэффективность и энергоснабжение»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Энергоэффективность и энергоснабжение»

- Основные положения

| 1 | Куратор муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Энергоэффективность и энергоснабжение» | Заместитель Главы Администрации округа С.Н. Андреев |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ М.Б. Беляева |
| 3 | Период реализации муниципальной программы | 2025 — 2027 гг. |
| 4 | Цель (цели) муниципальной программы | 1. Повышение энергоэффективности экономики Струго-Красненского муниципального округа 2. Максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения |
| 5 | Перечень направлений муниципальной программы | - |
| 6 | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 16 536 000,00 рублей |
| 7 | Связь с национальными целями развития Псковской области (государственная программа Псковской области) | Государственная программа Псковской области «Развитие энергетики» |

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (должность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Повышение энергоэффективности экономики Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участков теплотрассы | Усл.ед. | 1 | 8 | 8 | 8 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 2. Максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка опор освещения | шт | 30 | 10 | 10 | 10 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 2.2 | Установка светильников освещения | шт | 4 | 5 | 5 | 5 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |

- Стратегические приоритеты

1. Муниципальная программа обеспечивает достижение национальной цели развития Российской Федерации «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», а также целей и приоритетов социально — экономического развития Струго — Красненского муниципального округа, установленных документами стратегического планирования в сфере развития энергетики.

2. Организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории округа, являются:

- в сфере теплоснабжения - МП «Струго — Красненские тепловые сети»;

- в сфере водоснабжения, водоотведения — MП «ЖКХ».

3. В рамках проведенного анализа состояния энергетической сферы были выявлены следующие ключевые проблемы:

- высокий уровень физического и морального износа жилищно - коммунальной и энергетической инфраструктуры;

- низкий объем инвестиций в жилищно-коммунальную инфраструктуру в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа;

- низкий уровень обеспеченности населения коммунальными услугами в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-Западного федерального округа.

4. В рамках анализа состояния энергетической сферы Струго — Красненского округа были также выявлены следующая возможность для перспективного прогнозного развития энергетической инфраструктуры — эффективное использование имеющегося объема местных возобновляемых видов топлива.

5. Источниками финансирования муниципальной программы, инвестиционных программ, инвестиционных проектов являются: заемные средства и инвестиции, собственные источники организаций, бюджетные средства и иные внебюджетные источники.

6. К концу реализации муниципальной программы (к 2030 году) прогнозируется достижение обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Струго — Красненского округа не менее 60 % к 2030 году.

7. Целями государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения Струго — Красненского округа;

- развитие энергетической инфраструктуры и энергетической эффективности, включая модернизацию инфраструктуры;

- повышение инвестиционной активности в отраслях топливно- энергетического комплекса.

8. Задачей муниципальной программы, направленной на достижение национальной цели, является повышение результативности и эффективности государственного управления в области энергетики Струго — Красненского округа.

9. Задачами государственного управления в рамках программы являются:

- реализация на территории Струго — Красненского округа государственной политики в области развития и функционирования энергетики;

- реализация на территории округа государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- ДЕТАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа  «Энергоэффективность и энергоснабжение»

- Основные положения

| 1 | Куратор муниципальной программы Струго-Красненского муниципального округа «Энергоэффективность и энергоснабжение» | Заместитель Главы Администрации округа С.Н. Андреев |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ М.Б. Беляева |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Главы Территориальных управлений Струго-Красненского муниципального округа Архипова Д..), Бармашова Н.Б., Давыдов А.В. |
| 4 | Период реализации муниципальной программы | 2025 г. - 2027 г. |
| 5 | Цели муниципальной программы | 1. Повышение энергоэффективности экономики Струго — Красненского муниципального округа 2. Максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения |
| 6 | Перечень направлений муниципальной программы | - |
| 7 | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 16 536 000,00 рублей |
| 8. | Связь с национальными целями развития Псковской области (государственная программа Псковской области) | Государственная программа Псковской области «Развитие энергетики» |

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 | Плановое значение показателя по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя (должность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Повышение энергоэффективности экономики Струго-Красненского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участков теплотрассы | усл.ед. | 1 | 8 | 8 | 8 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| Цель 2. Максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка опор освещения | шт | 30 | 10 | 10 | 10 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |
| 2.2 | Установка светильников освещения | шт | 4 | 5 | 5 | 5 | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| КПМ 1. Развитие энергетики |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Улучшение состояния технических характеристик теплотрассы | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участков теплотрассы: - котельная № 3-а «ул. Мира, д. 11 — Мира д. 2» - котельная № 3-а «ул. Мира, д. 11 — Мира д. 8» - котельная № 3-а «ул. Мира, д. 11 — Мира д. 10» - котельная № 3-а «ул. Мира, д. 6 — Мира д. дет/сад» - котельная № 3-а «ул. Мира, д. 6 — Мира д. 2, 2а» | Повышение энергоэффективности экономики Струго-Красненского муниципального округа |
|  |  | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участков теплотрассы: - котельная № 2 «ул. Комиссаровская, д. 6Б — ул. Советская, 26»; - котельная № 2 «ул. Комиссаровская, д. 6Б — ул. - Победы, д. 2В»; - котельная № 4 «ЦРБ» «котельная - пищеблок» |  |
| 1.1.2 | Задача 2 Улучшение качества освещения в темное время суток | Установка новых опор освещения | Максимально эффективное использование топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и научно-технического потенциала для повышения качества жизни населения |
|  |  | Установка уличных светильников |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Струго-Красненского муниципального округа «Энергоэффективность и энергосбережение» | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 16 536 000,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 16 536 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление 1.«» (всего), в том числе: | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 16 536 000,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 16 536 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие энергетики» (всего), в том числе: | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 16 536 000,00 |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 5 512 000,00 | 16 536 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие энергетики»

- Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ М.Б. Беляева |
| --- | --- |
| Задача 1 | Улучшение состояния технических характеристик теплотрассы |
| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Главы Территориальных управлений Струго-Красненского муниципального округа Архипова Д..), Бармашова Н.Б, Давыдов А.В. |
| Задача 2 | Улучшение качества освещения в темное время суток |

- Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Ед. измер. | Ответственный за достижение показателя | Базовое значение показателя реализации | Планируемое значение показателя реализации на отчетный финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выполнение работ по улучшению эксплуатационных и технических характеристик участков теплотрассы | усл. ед. | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Установка опор освещения | шт | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Установка светильников освещения | шт | Беляева М.Б. — начальник отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ | 4 | 5 | 5 | 5 |